项目初步设计及进度安排

第 ____6______   组

组长：马鑫悦

| 设计题目 | 基于区块链的实训证书与学业证明存证系统 |
| --- | --- |
| 成员 | 马鑫悦（42436002），刘浩宇（42436012），朱哲含（42436006），付宇祥（42437020），张松（42437024） |
| 系统核心功能描述 | 本系统面向课程实训、竞赛、培训结业等证书颁发场景，完成证书模板配置、学生名单 Excel 导入、证书编号生成、证书 PDF 与二维码生成、SHA-256 哈希指纹计算、本地哈希链存证、学生端证书查询下载、第三方扫码验真、证书撤销补发和操作日志追踪的最小闭环。系统主要证明证书文件在存证后未被篡改，并结合证书当前状态判断其是否有效。第三方可通过二维码查看证书基本信息、哈希指纹、存证回执和有效/撤销状态。后续可预留学业凭证扩展，将课程证书、竞赛证书、培训证明等抽象为可信凭证，但两周内优先保证证书存证验真主流程稳定完成。 |
| 主要开发技术 （前后端及数据库等） | 前端拟采用 Vue 或 React，实现管理员端、学生端和第三方验真页面；后端拟采用 FastAPI 或 Spring Boot，实现用户权限、证书模板、名单导入、PDF 生成、哈希计算、存证、验真、撤销补发和日志接口；数据库拟采用 MySQL 或 PostgreSQL，存储证书模板、学生信息、证书批次、证书记录、哈希指纹、存证回执、撤销补发记录和审计日志。Excel 导入可使用 openpyxl、pandas 或 EasyExcel；PDF 生成可使用 reportlab、docxtpl、iText 或 PDFBox；二维码生成可使用 qrcode 等成熟库；哈希算法采用 SHA-256；可信存证优先实现本地哈希链，Hardhat/Ganache 本地测试链、Merkle Tree 和选择性披露作为可选提高项。具体技术栈按团队熟悉度最终确定。 |
| 工作进度安排 | 第 1 天：完成需求分析、角色划分、业务流程图、数据库初步设计和页面原型；第 2-3 天：完成项目框架搭建、用户/角色权限、证书模板和学生信息管理；第 4 天：完成 Excel 名单导入、证书批次创建、证书编号生成和基础数据联调；第 5-6 天：完成证书 PDF 生成、二维码生成、SHA-256 哈希计算和文件存储；第 7-8 天：完成本地哈希链存证、存证回执记录和第三方扫码验真页面；第 9 天：完成证书撤销、补发、状态变更和审计日志；第 10 天：完成异常测试，包括篡改 PDF 验真失败、撤销后再次扫码状态变化、无效二维码提示等；第 11 天：完善界面、准备演示数据、整理需求规格说明书、概要设计、详细设计和测试计划；第 12 天：完成系统部署、答辩 PPT、演示脚本和彩排。里程碑：第一周结束前提交完整系统功能设计和原型；第二周结束前完成系统实现、测试以及展示答辩。 |